ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНСАР

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 марта  2017 г.                                                                                     № 77

г. Инсар

## Об утверждении проекта муниципальной программы

## «Формирование современной городской среды на территории

## городского поселения Инсар на 2017 год»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия

Администрация городского поселения Инсар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## 1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения Инсар

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия                                                                  В.Н. ЛЕТИН

Готовил: Синичкин С.А.

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

г.Инсар 2017 год

Программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

## «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

| ## Наименование программы | ## «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год. |
| --- | --- |
| ## Ответственный исполнитель программы | ## Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия. |
| ## Цели программы | ## Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Инсар, путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий. |
| ## Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. |
| ## Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных дворовых территорий – 2 единицы; - площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,1 га; - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 3,3%; - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 4%; ## - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения Инсар – 2%. |
| ## Этапы и сроки реализации программы | ## 2017 год, реализуется в 1 этап. |
| ## Объемы и источники финансового обеспечения программы | Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы 2 122,790 тыс. рублей, в том числе: - 2 041,140 тыс. руб. за счет субсидии из Республиканского бюджета; ## - 81 650 тыс. руб. за счет бюджета муниципального образования городское поселение Инсар. |
| ## Ожидаемые конечные результаты программы | Достижение следующих показателей: - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; - увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения городского поселения Инсар. |

# Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Благоустройство территории – это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.  На сегодняшний день, в силу объективных причин,  уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования  городского поселения Инсар,  их состояние, количественные и качественные показатели  крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству дворовых территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

В большей части дворовых территория объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, освещение территории двора, размещение малых архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок, комплектация дворов элементами городской мебели, организация площадок для отдыха взрослых, устройство хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и обустройство мест сбора и временного хранения мусора, либо отсутствуют вовсе, либо не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Проведенные исследования и анализ состояния дворовых территорий свидетельствует о том, что требуются значительные трудовые и финансовые затраты. Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату ввиду недостаточного финансирования.

В связи с этим возникла необходимость внесения изменений в законодательные акты и принятия Федеральных и Республиканских требований к благоустройству дворовых территорий, а в частности городскому поселению Инсар, актуализировать нормативные акты в области развития городской среды в соответствии с Федеральными и Республиканскими требованиями обеспечить 100-процентное выполнение первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Инсар.

Раздел 2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Инсар путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий.

Для достижения цели программы предусматривается решение следующих задач:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

-   повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории;

Программа рассчитана на краткосрочный период – до конца 2017 года. Реализация программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия программы.

Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы приведены в  приложении 1.

# Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы и единичные расценки

Общий объем средств направляемых на реализацию мероприятий составляет 2 122,790 тыс. рублей, в том числе:

- республиканский бюджет - 2 041,140 тыс. рублей;

- бюджет городского поселения Инсар – 81,650 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий программы из республиканского  бюджета  осуществляется в форме  предоставления  городскому поселению Инсар субсидии.

Объемы финансирования Программы могут уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Ресурсное обеспечение реализации программы приведено в  приложении 2.

Единичные расценки ремонта дворовых территорий приведены в приложении 3.

# Раздел 4. Общая характеристика, виды работ и

# основные мероприятия

Муниципальной Программой предусмотрено выполнение объема работ по благоустройству 2-х многоквартирных домов.

Все 2 многоквартирных дома различного года постройки. Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются либо полным отсутствием твердого покрытия, как на подъездных дорогах, проездах, подъездах, так и на пешеходных тротуарах, либо их крайней степенью изношенности. Во дворах отсутствуют места отдыха, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

Благоустройство территорий МКД предполагает:

следующие минимальные  виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек для отдыха;

- установка урн для мусора;

Дополнительные виды работ:

- оборудование детских площадок;

- устройство спортивных площадок;

- устройство парковок;

- озеленение.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год в приложении № 4.

Раздел 5 . Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

1. Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории городского поселения Инсар.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ       по

благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено:

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников

3. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

5. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.

Раздел 6. Порядок разработки, обсуждения сзаинтересованными лицамии утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год.

2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых

территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства на территории городского поселения Инсар, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

5. Разработка дизайн-проектаблагоустройства дворовой территории обеспечивается администрацией городского поселения Инсар  в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

6. Администрация городского поселения Инсар в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория являетсяединой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

7. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрацией городского  поселения Инсар неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Инсар от 29.03.2017 № 76 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения Инсар)» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

8. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 6.3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается постановлением главы администрации муниципального образования.

9.  Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории городского поселения Инсар, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2017 года.

# Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений уровня благоустройства на территории городского поселения Инсар за оцениваемый период.

Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках программы проектов целям и задачам Программы, на основе количественных и качественных индикаторов.

Критериями эффективности расходования бюджетных средств будут являться:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 единицы.

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,1 га.

3. Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству  дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве – 3,3%;

4. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий – 4 процента.

5. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения) – 2 процента.

Социально-экономические последствия будут определяться на основании следующих показателей: экономические, демографические, социальные, в том числе оценка изменения параметров качества жизни населения.

Раздел 8. Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1

к программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

Целевые индикаторы

программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар на 2017 год»

| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 0,1 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 4 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности городского поселения) | проценты | 2 |

Приложение 2

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

Ресурсное обеспечение

реализации программы «Формирование современной городской среды

на территории городского поселения Инсар на 2017 год»

| Наименова-ние программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар на 2017 год | Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия | республиканс-кий бюджет |  |  |  |  | 2 041,140 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 81,650 |
|  |  | всего |  |  |  |  | 2 122,790 |

Приложение 3

к программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству,

входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1 м3 | 920,0 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм | 1 м2 | 433,4 |
| 3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 1 м2 | 481,7 |
| 4 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5500,0 |
| 5 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2500,0 |
| 6 | Установка световой опоры | 1 ед. | 7250,0 |
| 7 | Установка светильника | 1 ед. | 4000,0 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки, 8 элементов, производство группы компаний «Коммунальщик») | шт. | 70 200,0 |
| 2 | Устройство спортивной площадки (производство группы компаний «Коммунальщик») | шт. | 99 990 |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 1033,08 |
| 4 | Устройство газона/(Озеленение) | м2 | 505,85 |
| 5 | Посадка деревьев (Озеленение) | 1 шт. | 1148,73 |

Приложение 4

к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар» на 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Инсар на 2017 год»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации |  |  |  |
| Задачи: - увеличение количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории муниципального образования за счет выполнения работ по благоустройству территорий МКД; - создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территорий многоквартирных домов | Администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2017 | 2017 | - увеличение благоустроенных территорий МКД на 2; - увеличение удельного веса благоустроенных территорий МКД по городскому поселению; - создание благоприятных предпосылок для работ по благоустройству поселения на 2018-2022 годы. | - укладка асфальтобетона на пешеходных тротуарах, - обеспечение освещения дворовых территорий; - установка скамеек для отдыха; - установка урн для мусора; | - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |