УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТСЖ «Молодежная»

Наумова В.В.
«___» ____________2012 год 

________________________
\
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

п.Птицесовхоз «Сараст»

 2012 г.
1. Общие положения
       
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенного по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст»,  ул.Молодежная, д.60. 

         
  1.2. Работы (объекты): виды и объемы работ указаны в ведомости объемов работ (Приложение  к конкурсной документации).
        
   1.3. Заказчик: Товарищество собственников жилья «Молодежная», 431827, Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст», ул.Лесная, д.19, ИНН 1303070143, тел. 2-43-44, Контактное лицо – Наумова Валентина Владимировна. 

       
   1.4. Организатор конкурса: Администрация Шейн-Майданского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия;

              Местонахождение: 431827, Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст»,  ул.Молодежная, д.64;            

             Адрес электронной почты: E-mail:sh_maidan@mail.ru; 
             Телефон: 8(3434) 2-43-74,  факс 8(3434) 2-43-74; 
       
    1.5. Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 270 000 (один миллион двести семьдесят тысяч) рублей. 

      
   1.6. Дата начала работ: в течение одного дня с даты подписания договора подряда.
      
    1.7. Дата вскрытия конвертов:  02 мая 2012 года.

      
    1. 8. Официальный интернет-сайт для публикации: http://www.atyashevorm.ru/municzipalnyie-obrazovaniya/sh.-majdanskoe-selskoe-poselenie/
       
    1.9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться, 02 мая 2012 года в 09 час.00 мин. по московскому времени по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст»,  ул.Молодежная, д.64;          
       
  1.10. Место, дата и время рассмотрения  заявок: 03 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст»,  ул.Молодежная, д.64;
  1.11. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 04 мая 2012 года в 10 час.00 мин. по московскому времени по адресу: Республика Мордовия, Атяшевский район, п.Птицесовхоз «Сараст»,  ул.Молодежная, д.64;          
На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

       
  1.12. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте  http://www.atyashevorm.ru/municzipalnyie-obrazovaniya/sh.-majdanskoe-selskoe-poselenie/ 
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.

     
  1.13.Участники конкурса не представляют обеспечение заявки.

              1.14.Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте http://www.atyashevorm.ru/municzipalnyie-obrazovaniya/sh.-majdanskoe-selskoe-poselenie/
в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

  1.15. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
 1.16. Должностное лицо от организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Родина Любовь Дмитриевна,
 Адрес электронной почты: E-mail:sh_maidan@mail.ru;  
  Телефон: 8(3434) 2-43-74,  факс 8(3434) 2-43-74; 

2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
   2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней ил государственными внебюджетными фондами;
              2. 3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
              2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;
       2.5. Участник обязан встать на налоговый учет по месту выполнения работ по договору подряда в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. 
            2.6. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. 

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 
3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3  к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и  соответствие квалификационным требованиям; 
3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей).  

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;
3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;
3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.4. 
          Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации - участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.13.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;
4.2.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;
4.2.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.3.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок с дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.3.2. победителю конкурса – в десятидневный срок с дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.3.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;
4.3.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней с дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.16. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.
5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.

Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

	Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»



	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	Цена
договора
	60
	1
	60

	
	
	2
	55

	
	
	3
	50

	
	
	4
	45

	
	
	5
	40

	
	
	6
	35

	
	
	7
	30

	
	
	8
	25

	
	
	9
	20

	
	
	10
	15

	
	
	11
	10

	
	
	12 
	5

	
	
	13 и более
	0


	
	
	
	
	Таблица 2

	Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результат ранжирования

заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения 
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника

	
	
	
	
	Таблица 3


	Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максималь-ное кол-во баллов
	Подкритерии
	Показатель

подкритерия 
(ед)
	Количество

 штрафных баллов

	
	Квалифи-кация
	20
	Опыт работы (количество успешно завершенных* объектов-аналогов** за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	в остальных случаях
	10


Приложение 1

к конкурсной документации
Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.1. 1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


2. Электронный адрес участника ____________________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

4. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
  5. Участник является предприятием, зарегистрированным в налоговом органе по месту выполнения работ по договору подряда. 
   6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
    7. Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

- участник встал на учет в налогом органе по месту выполнения работ по договору подряда.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	Человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	


 Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать
Приложение 2

к конкурсной документации
Опись

входящих в состав заявки документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.
	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 3

к конкурсной документации
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ___________________                                          Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ________________________________________________
(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________
(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)
Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 4

к конкурсной документации
Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в компании
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.
Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

       ____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия паспорта в количестве ____ шт.
2. Копия диплома в количестве ____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать
Приложение 5 

к конкурсной документации
Проект 

договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Договор подряда №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

          Товарищество собственников жилья «Молодежная» в лице Председателя Товарищества  собственников жилья «Молодежная», ________________________________________________ действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
 Предмет и существенные условия договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________(далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу: _____________________________________. 

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет___________________________ рублей, в том числе НДС__________________________________________________ рублей. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2. Порядок оплаты работ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

 - платеж в размере 95 % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора   выплачивается Подрядчику по завершению работ по Договору на основании акта по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3 в 10 - дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов;

- окончательный платеж в размере 5 % от  стоимости выплачивается после завершения всех предусмотренных договором работ, но не позднее 31 декабря 2012 года.
Статья 3.
 Сроки выполнения работ
3.1.
Срок начала работ: в течение одного дня с даты подписания настоящего договора. 

3.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 
3.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
                                                 Статья 4. Заказчик
4.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 
4.1.1.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
4.1.2.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
4.1.3.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
4.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 5. Подрядчик
5.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
5.1.1.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 
5.1.2.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
5.1.3.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 
5.1.4.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.5.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
5.1.6.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
5.1.7.
Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
5.1.8. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
5.1.9.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
5.1.10.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
5.1.11.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

5.1.12.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
5.1.13.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
5.1.14.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 

Статья 6.Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
6.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.
6.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
6.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
6.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 
6.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов. 

6.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 7.
Гарантии качества по сданным работам

7.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

7.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

7.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее  3 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.  
7.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

7.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 8. Ответственность сторон

8.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
8.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 
8.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора  Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 
8.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
8.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Статья.9 Внесение изменений в техническую документацию

         9.1.
Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 
9.2.
При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 9.1, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
9.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 9.1 настоящей статьи объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 10.
Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
10.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
10.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 11. Порядок расторжения договора
11.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

11.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

11.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

11.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

11.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

11.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.
Статья 12. Разрешение споров

          12.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
          14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
           14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 13.Прочие условия
13.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 
13.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.
13.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья14.
 Местонахождение и реквизиты сторон
	Товарищество собственников жилья «Молодежная»
	

	
	

	
	

	         От  заказчика:
Председатель ТСЖ «Молодежная» 

____________________ _______ 
	

	                    М.П.
	


Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

«_____»____________ 20____г.




«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.
Приложение 6 

к конкурсной документации
	Стройка:
	РМ, Атяшевский район, п. Птицесовхоз "Сараст", ул. Молодежная ,д.60

	

	Объект:
	ремонт жилого дома

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на ремонт жилого жома


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е58-17-3
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	3.5362

	2.
	Е58-1-1
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	3.2442

	3.
	Е53-2-1
	Разборка кладки из: кирпича (вентканалы)
	10 м3
	0.39

	4.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(фронтоны)
	100 коробок
	0.02

	5.
	Е08-02-001-09
	Кладка стен приямков и каналов
	м3 кладки
	4.32

	6.
	Е15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3436

	7.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы,слуховые окна и т.п.) из листа плоского с полимерным покрытием (вентканалы)
	100 м2 покрытия
	0.1018

	8.
	Е58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	1.35

	9.
	Е58-5-1
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.15

	10.
	Е10-01-003-01
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	1

	11.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы,слуховые окна и т.п.) из листа плоского с полимерным покрытием
	100 м2 покрытия
	0.055

	12.
	Е58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	3.2442

	13.
	Е14-02-015-01
	Покрытие пленкой стен и кровель
	100 м2 покрытия
	3.2442

	14.
	Е12-01-007-23н;
	* Монтаж скатной кровли из профнастила с полимерным покрытием
	100 м2
	3.5324

	15.
	С101-01
	Планка коньковая
	м
	27.74

	16.
	Е10-01-008-05
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.5265

	17.
	Е10-01-022-01
	Подшивка карниза плоским листом оцинкованным с полимерным покрытием
	100 м2 потолка
	0.5267

	18.
	С101-9495-4
	Лист плоский с полимерным покрытием
	м2
	52.67

	19.
	Е10-01-027-09
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0262

	20.
	Е26-02-018-01
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	3.2442

	21.
	Е51-6-1
	Погрузка строительного мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0.05

	22.
	Е08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.8772

	23.
	Е56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.04

	24.
	Е56-1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0.02

	25.
	Е46-04-001-02
	Разборка бетонных фундаментов(цоколь)
	м3
	1.46

	26.
	Е09-04-014-2н;
	* Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2
	м2
	6.16

	27.
	Е10-01-039-02
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0638

	28.
	Е10-01-034-6н;
	* Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)  с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0.0335

	29.
	Е15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.142

	30.
	Е15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.142

	31.
	Е53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0.75

	32.
	Е69-1-5
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича
	100 отверстий
	0.06

	33.
	Е69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.06

	34.
	Е46-01-004-03
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами
	т
	0.178

	35.
	С101-1646
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5
	т
	0.178

	36.
	С101-1650
	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром 27 мм
	т
	0.156

	37.
	Е15-01-063-01
	Наружная облицовка фасада по металлическому каркасу (с его устройством) профнастилом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ с утеплением
	100 м2 поверхности облицовки
	4.0679

	38.
	Е01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.005

	39.
	Е01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.032

	40.
	С9595-4
	Труба профильная  60*40
	т
	0.076

	41.
	Е06-01-001-13
	Бетонирование столбов
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.003

	42.
	Е46-05-008-03
	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг уголок (каркас  тамбура)
	т металлоконструкций
	0.048

	43.
	С9595-5
	Труба профильная 40*20
	т
	0.074

	44.
	Е15-01-063-02
	Наружная облицовка поверхности стен  по металлическому каркасу профнастилом без пароизоляционного слоя (тамбур)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.2554

	45.
	Е15-01-070-01
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 проемов
	65.4

	46.
	Е27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.053

	47.
	Е11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 подстилающего слоя
	5.3

	48.
	Е27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.5303

	49.
	Е24-02-100-01
	Отключение под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм
	10 отключений
	0.1

	50.
	Е19-01-016-01
	Обрезка действующего  газопровода диаметром 57 мм
	обрезка
	4

	51.
	Е19-01-016-01
	Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до 20 мм
	обрезка
	3

	52.
	Е24-02-090-01
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 57 мм
	10 врезок
	0.1

	53.
	Е09-03-039-01
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.01

	


	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 1

	на ремонт жилого жома

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	№ пп
	Код ресурса
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	

	
	Затраты труда рабочих-строителей

	

	1.
	З1-1012
	Рабочий строитель среднего разряда 1,2
	чел.-ч
	4.15

	2.
	З1-1015
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	2.832

	3.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	98.167118

	4.
	З1-1022
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	118.445742

	5.
	З1-1023
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	8.00516

	6.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	45.05286

	7.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	30.5856

	8.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	314.71508

	9.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	278.475451

	10.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	39.22

	11.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	8.1243

	12.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	34.64764

	13.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	34.30448

	14.
	З1-1037
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	763.153417

	15.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	5.928296

	16.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	41.882622

	17.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	3.382

	18.
	З1-1045
	Рабочий строитель среднего разряда 4,5
	чел.-ч
	1.7496

	19.
	З000-1003-8
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.-ч
	616.913663

	20.
	З000-1003-9
	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)
	чел.-ч
	25.3792

	

	
	Затраты труда машинистов

	

	21.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	25.282325

	

	
	Машины и механизмы

	

	22.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	3.583426

	23.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	1.705709

	24.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	5.934432

	25.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.493719

	26.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	3.916806

	27.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.0429

	28.
	Х03-0952
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.454188

	29.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.577536

	30.
	Х03-1121
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.099495

	31.
	Х04-0202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	3.806

	32.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	1.9712

	33.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.06648

	34.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.75894

	35.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.1891

	36.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.0119

	37.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.2168

	38.
	Х05-0102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.3444

	39.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.08748

	40.
	Х11-1500
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	1.87262

	41.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.083578

	42.
	Х12-2801
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.450755

	43.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	181.165449

	44.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	32.427432

	45.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	50.71475

	46.
	Х33-0208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	0.304515

	47.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.8008

	48.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	2.3052

	49.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.7256

	50.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	4.929

	51.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.2554

	52.
	Х33-1531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	22.571168

	53.
	Х33-1531
	Пилы дисковые электрические
	маш.-ч
	1.554256

	54.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.00258

	55.
	Х34-0101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	38.638422

	56.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.478794

	57.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	6.753822

	58.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т
	маш.-ч
	2.1

	59.
	Х99-33-0901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	32.710024

	

	
	Материальные ресурсы

	

	60.
	С101-01
	Планка коньковая
	м
	27.74

	61.
	С101-0171
	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.0х100 мм
	т
	0.03956288

	62.
	С101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0.000024052

	63.
	С101-0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.00003

	64.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.000724176

	65.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0.00158958

	66.
	С101-0308
	Канаты трехпрядные из капроновых нитей
	т
	0.00275757

	67.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.000001

	68.
	С101-0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	2.55356

	69.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.043686

	70.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.00463917

	71.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0002337

	72.
	С101-0818
	Проволока светлая диаметром 3,0 мм
	т
	0.0162

	73.
	С101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	0.951772

	74.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.0000194

	75.
	С101-1482
	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм
	т
	0.00029868

	76.
	С101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.0003888

	77.
	С101-1514
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0.00085

	78.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.007392

	79.
	С101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0.00014

	80.
	С101-1530
	Электроды диаметром 6 мм Э42А
	т
	0.0006

	81.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.031818

	82.
	С101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.00109098

	83.
	С101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.1928

	84.
	С101-1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.035

	85.
	С101-1646
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5
	т
	0.178

	86.
	С101-1650
	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром 27 мм
	т
	0.156

	87.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	0.225

	88.
	С101-1691
	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм
	шт.
	18 339.6

	89.
	С101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	9.2538

	90.
	С101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.007242

	91.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.00895

	92.
	С101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	4.147

	93.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	3.28822

	94.
	С101-1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	12.787288

	95.
	С101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	1.429758

	96.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.039478576

	97.
	С101-1921
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.979945

	98.
	С101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.008946

	99.
	С101-2166
	Кляммеры приведенные к марке КЛ-2
	1000 шт.
	0.07656312

	100.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1.8736

	101.
	С101-2317
	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I
	т
	0.0000131

	102.
	С101-2403
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>
	п.м
	51.8796

	103.
	С101-2404
	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	237.7815

	104.
	С101-2405
	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	181.5786

	105.
	С101-2406
	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм
	шт.
	1 627.16

	106.
	С101-2409
	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	137.34

	107.
	С101-2410
	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	137.34

	108.
	С101-2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	43.164

	109.
	С101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.000006

	110.
	С101-2502
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	п.м
	284.753

	111.
	С101-2594
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	0.0438948

	112.
	С101-2595
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	0.170702

	113.
	С101-3400
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм
	шт.
	4 323.3

	114.
	С101-4135
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	488.148

	115.
	С101-9495
	Профнастил оцинкованный с полимерным покрытием С21 толщ. 0.5мм.
	м2
	445.0824

	116.
	С101-9495-1
	Лист плоский с полимерным покрытием
	м2
	18.1888

	117.
	С101-9495-4
	Лист плоский с полимерным покрытием
	м2
	52.67

	118.
	С101-9841
	Краски масляные готовые к применению для наружных работ
	т
	0.00953748

	119.
	С102-0010
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта
	м3
	0.06

	120.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.0000103

	121.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.008384

	122.
	С102-0027
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта
	м3
	0.03026

	123.
	С102-0032
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3
	3.591

	124.
	С102-0048
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.30537

	125.
	С102-0049
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.06

	126.
	С102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.004466

	127.
	С102-0056
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.012

	128.
	С102-0060
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.79938

	129.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.1021

	130.
	С102-0077
	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	5.83956

	131.
	С102-0284
	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта
	м3
	1.624904

	132.
	С103-0134
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0.47

	133.
	С104-9090
	Плиты теплоизоляционные
	м2
	418.9937

	134.
	С104-9132
	Вата минеральная или стеклянная
	м3
	1.095044

	135.
	С113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.0000031

	136.
	С113-8006
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0.405525

	137.
	С113-9005
	Антисептик-антипирен
	кг
	104.46324

	138.
	С201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	1 627.16

	139.
	С201-9002
	Конструкции стальные
	т
	0.01

	140.
	С203-0013
	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12
	м2
	2.62

	141.
	С203-0225
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2
	м2
	6.38

	142.
	С203-0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0.55809

	143.
	С203-0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0.1953

	144.
	С203-0514
	Щиты настила
	м2
	16.58248

	145.
	С203-0526
	Штапик (раскладка) размером 10х19 мм
	м3
	0.01103028

	146.
	С203-9057
	Блоки оконные
	м2
	1

	147.
	С203-9095
	Блоки оконные
	м2
	3.35

	148.
	С301-1744
	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм
	шт.
	3

	149.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0.306

	150.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.95472

	151.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.027

	152.
	С402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.533036

	153.
	С402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	0.6106

	154.
	С402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.0048488

	155.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	1.728

	156.
	С405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0027634

	157.
	С405-0253
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.000246

	158.
	С407-0006
	Глина шамотная
	кг
	0.6

	159.
	С408-0012
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	0.53

	160.
	С408-0013
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.477

	161.
	С408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	5.3

	162.
	С408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.26515

	163.
	С410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	3.786342

	164.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.098894

	165.
	С413-0434
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0.583

	166.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.000187

	167.
	С509-9900
	Строительный мусор
	т
	11.84027

	168.
	С600-102-0291
	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)
	шт.
	0.41875

	169.
	С600-201-9316
	Блоки дверные металлические
	м2
	6.16

	170.
	С600-204-9180
	Детали закладные и накладные
	т
	0.022792

	171.
	С600-9003-102
	Профнастил с полимерным покрытием
	м2
	30.1372

	172.
	С600-9003-103
	Профнастил с полимерным покрытием
	м2
	480.0122

	173.
	С600-9051-001
	Подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) пленка типа ЮТАКОН
	м2
	409.7584

	174.
	С600-9091-006
	Герметик силиконовый
	л
	2.6493

	175.
	С600-9101-003
	Дюбели монтажные 10*130 (10*132, 10*150) мм
	10 шт.
	1.67433

	176.
	С600-9226-001
	Винты самонарезающие 4,5*19 мм
	т
	0.00494536

	177.
	С600-9680-004
	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5*25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	10 шт.
	356.06592

	178.
	С600-9680-005
	Коньковые саморезы оцинкованные 4,8*80 мм
	10 шт.
	23.561108

	179.
	С9595-4
	Труба профильная  60*40
	т
	0.076

	180.
	С9595-5
	Труба профильная 40*20
	т
	0.074


