АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНСАР

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая  2018 г.                                                                               № 70
г. Инсар

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Инсар  Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2018- 2027  годы»
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  25   декабря  2015  года  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» и Уставом городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
Администрация городского поселения Инсар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия  на 2018- 2027 годы». 
          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

городского поселения Инсар                                                         В.Н. ЛЕТИН

Готовил: Синичкин С.А.

Тел. 2-17-41
                                                                                     Приложение  
к постановлению администрации

 городского поселения Инсар
Инсарского муниципального района

Республики Мордовия
от  17.05.2018 г. №
 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНСАР ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯНА 2018-2027 ГОДЫ»

(ДАЛЕЕ -  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2018 – 2027 годы»

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация городского поселения Инсар

	Участники программы
	Строительные организации

	Цель программы
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах  городского поселения Инсар, обеспечивающих социально-экономические потребности населения  городского поселения Инсар

	Задачи программы
	1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Инсар, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2.Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующим категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

3.Расширение улично-дорожной сети  городского поселения Инсар с улучшенным покрытием.
4.Повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог местного значения для населения и хозяйствующих субъектов.

	Сроки реализации программы
	2018-2027 годы



	Целевые показатели программы
	1. Улучшение транспортной инфраструктуры на территории городского поселения Инсар.
2.  Приведение дорог в нормативное состояние на территории городского поселения Инсар.

	Перечень основных мероприятий программы
	1.  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах городского поселения Инсар.

2.  Реконструкция, капитальный и технический ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах  городского поселения Инсар.
3.  Расширение улично-дорожной сети  городского поселения Инсар с улучшенным покрытием.
4.  Совершенствование системы управления дорожным хозяйством  городского поселения Инсар.

	Ресурсное обеспечение программы
	Финансирование  программы предусматривается за счет средств местного и республиканского дорожного фонда. 
Общий объем финансирования, всего 89 860,990 тыс.рублей .

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах  городского поселения Инсар, составит  60,4 %.


РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1.Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику городского поселения Инсар
      Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

     Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличие развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

    - автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

    - автомобильный транспорт – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

   - помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

      Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

      Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является  максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

     Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных  проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большего количества граждан, трудно спрогнозировать. В третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценивать их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

     Показателями  улучшения состояния дорожной сети являются:

     - снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

     - стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

     - экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

    - снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

    - повышение комфорта и удобства поездок.

    Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д..

    В целом улучшение дорожных условий приводит к:

   - сокращению времени перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

    - снижению стоимости перевозок (за счет расхода горюче-смазочных материалов (далее ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворенного качества дорог, повышения производительности труда);
   - повышению транспортной доступности;

   - снижению последствий стихийных бедствий;

   - сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

   - улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

     Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического  развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развития дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40% средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

1.2. Проблемы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении Инсар
     В настоящее время протяженность, внутри поселенческих автомобильных дорог  городского поселения Инсар составляет 62,7 км.

      Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

     - содержание автомобильной дороги- комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

    - ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

    - капитальный ремонт автомобильной дороги- комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

    - реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или)категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение  границы полосы отвода автомобильной дороги.

     Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

     Недофининсирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивного движения, изменение состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества  участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

     Для улучшения показателей по городскому поселению Инсар необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог.

     В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств  на  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения будет происходить поэтапно (увеличение 10-15% ежегодно).

      Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к  росту уровня аварийности на автомобильных дорогах городского поселения.

     Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется  приведение их в соответствие с нормативными требования по транспортно-эксплуатационному  состоянию.
     По состоянию на 1 января 2018 года автомобильные дороги общего пользования местного значения городского поселения из общей протяженности 62,7 км., 24,2 км  находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется их ремонт.

     Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

      Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования  с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

      Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в городском поселении Инсар позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

    Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

     - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

     - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог поселения;

    - Риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствие с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации  Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог поселения и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 2.Цель и задача государственной программы, целевые показатели государственной программы, сроки реализации

      Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

      Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского поселения Инсар.

       Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

     - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Инсар, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 39,6 %;

     - снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах  городского поселения Инсар.

    Важнейшими факторами для достижения целевых показателей муниципальной программы являются: увеличение доходов дорожного фонда городского поселения Инсар за счет принятия мер по введению новых ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, привлечение средств федерального бюджета.

     Сроки реализации цели и задачи муниципальной программы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы  - 2017 - 2027 годы. Реализация муниципальной программы планируется в один этап.

Раздел 3.Обоснование создания программы

     Ответственным исполнителем программы является администрация городского поселения Инсар. Объем финансирования мероприятий программы на  2018-2027 годы  составляет    89 860,990 тыс. рублей из местного и республиканского бюджетов.

     Программа включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, общего пользования местного значения, находящихся  в границах городского поселения Инсар.

      Реализация мероприятий программы направлена на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  повышению безопасности дорожного движения, обеспечение транспортной доступности для населения.

      Основными результатами реализации мероприятий программы является снижение доли  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Инсар, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снижение количества дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах.

     Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

      Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в рамках  реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства городского поселения Инсар.

      Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

       К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики.

       К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение коньюктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебание цен в экономике, связанное с колебанием цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и  замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.

      Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

     Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности  положений налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемом дорожных работ.

     Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

    - использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировке планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

     - периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Ресурсное обеспечение программы

      Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов, в том числе за счет отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Мордовия.

     Общий объем финансирования, всего –  89 860,990  тыс.рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2018 год -  12 860,990 тыс.рублей;

2019 год -  8 800,000 тыс.рублей;

2020 год – 14 000,000 тыс.рублей;

2021 год – 5 000,000 тыс.рублей;

2022 год -  10 000,000 тыс.рублей;

2023 год – 7 000,000 тыс.рублей;

2024 год – 5 000,000 тыс.рублей;

2025 год – 9 600,000 тыс.рублей;

2026 год – 14 600,000 тыс.рублей;

2027 год -  3 000,000 тыс.рублей;
      Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

      За время реализации муниципальной программы, в городском поселении будет отремонтировано 38,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Инсар, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах городского поселения Инсар, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2027 году снизится до 39,6%.

      Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Таблица №1

Перечень мероприятий

муниципальной программы « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения  Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2027 годы»
	№

п/п
	Вид работ с указанием объекта
	Протяженность, км
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, 

в т.ч. по годам 

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт участков  автомобильных дорог по ул. Бибишева от ул. Советская до ул. 1-я Молодежная и  по ул. Ленина от ул. Октябрьская  до д.91 в г. Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	1,200
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	5 107,50
	5 107,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	1,700
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	7 753,49
	7 753,49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство автодороги по ул. Ленинградская в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,450
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 800, 00
	
	4 800, 0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Семашко в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 000,00
	
	4 000,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство автомобильной дороги по ул. Заречная в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,500
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	5 200,00
	
	
	5 200,0
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Строительство автомобильной дороги по ул. Усыскина в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,310
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	3 200,00
	
	
	3 200,0
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Строительство автомобильной дороги по ул. Пионерская в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,500
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	5 600,00
	
	
	5 600,0
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,800
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	5 000,00
	
	
	
	5 000,0
	
	
	
	
	
	

	9
	Строительство автомобильной дороги по ул. Тимирязева в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,500
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	5 500,00
	
	
	
	
	5 500,0
	
	
	
	
	

	10
	Строительство автомобильной дороги по ул. Желябова в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 500,00
	
	
	
	
	4 500,0
	
	
	
	
	

	11
	Строительство автомобильной дороги по ул. Мичурина в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 500,00
	
	
	
	
	
	4 500,0
	
	
	
	

	12
	Строительство автомобильной дороги по ул. Юбилейная в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,250
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	2 500,00
	
	
	
	
	
	2 500,0
	
	
	
	

	13
	Строительство автомобильной дороги по ул. Западная в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,250
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	2 500,00
	
	
	
	
	
	
	2 500,0
	
	
	

	14
	Строительство автомобильной дороги по ул. Дальняя в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,250
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	2 500,00
	
	
	
	
	
	
	2 500,0
	
	
	

	15
	Строительство автомобильной дороги по ул. 1-я Полевая в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	4 800,0
	
	

	16
	Строительство автомобильной дороги по ул. 2-я Полевая в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	4 800,0
	
	

	17
	Строительство автодороги по  пер. Московский в г.Инсар Инсарского муниципального района Республика Мордовия
	0,400
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	4 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 800,0
	

	18
	Строительство автомобильной дороги по  пер. Восточный в г.Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия
	0,850
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	9 800,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 800,0
	

	19
	Строительство автодороги по  пер. Первомайский в г.Инсар Инсарского муниципального района РМ
	0,280
	Субсидия из дорожного фонда Республики Мордовия, местный бюджет
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 000,0

	
	ИТОГО:
	9,990
	х
	89 860,990
	12860,990
	8800,00
	14000,0
	5000,00
	10000,0
	7000,0
	5000,0
	9600,0
	14600,0
	3000,0


