АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНСАР

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 мая  2019 г.                                                                                                   №  63
г. Инсар

Об утверждении краткосрочного плана реализации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2019 год
       В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 августа 2013 года № 52-ФЗ «О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия»
Администрация городского поселения Инсар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить краткосрочный план реализации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2019 год согласно приложению.
      2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  администрации 

городского поселения   Инсар  
Инсарского мунгиципального района

Республики Мордовия                                                                       В.Н. ЛЕТИН   
Исполнитель: Синичкин С.А.

Тел. 2-17-41

Приложение

к постановлению администрации 

городского поселения Инсар
от 13 мая 2019 года № 63 
	№ п/п
	Адрес  МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	Количество подъездов
	Количество этажей
	Тип кровли
	Размеры МКД
	Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО
	Виды работ

	
	
	
	
	всего:
	в том числе жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан
	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	ремонт или замена лифтового оборудования
	ремонт крыши

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	теплоснабжение
	ХВС
	ГВС
	водоотведение
	электроснабжение
	
	

	
	
	
	кв.м.
	кв.м.
	кв.м.
	
	
	
	мп.
	мп.
	мп.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	ед.
	руб.
	кв.м.
	руб.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	 
	2019 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	РМ, г.Инсар, ул.Советская, 74
	1965
	420,5
	374,1
	374,1
	2
	2
	скат
	24,3
	12
	6,4
	1 884 000,0
	 
	 
	 
	 
	284 000
	 
	 
	408,0
	1 600 000

	2
	РМ, г.Инсар, ул.Ленина, 46А
	1960
	375,5
	344,70
	344,70
	1
	2
	скат
	18
	12
	6,4
	284 000,0
	 
	 
	 
	 
	284 000
	 
	 
	 
	 

	3
	г. Инсар, пер. Фабричный, д. 3
	1974
	908,2
	747,04
	591,4
	2
	2
	скат
	32
	12
	6,4
	3 887 338,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	806,0
	3 887 338

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по Инсарскому муницип. району:
	х
	1704,2
	1465,8
	1310,2
	х
	х
	х
	 
	 
	 
	6055338,0
	0,0
	0
	0,0
	0
	568000
	 
	0,0
	 
	5487338,0


