АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНСАР

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 мая  2019 г.                                                                                     № 66 
г. Инсар

Об утверждении краткосрочного плана реализации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2022 годы
       В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 августа 2013 года № 52-ФЗ «О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия»
Администрация городского поселения Инсар ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить краткосрочный план реализации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2022 годы согласно приложению.
      2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава  администрации 

городского поселения   Инсар
Инсарского муниципального района 
Республики Мордовия                                                                   В.Н. ЛЕТИН                         
Готовиль: Синичкин С.А.

Тел. 2-17-41

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Инсар

от 14 мая 2019 года № 66
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)
	Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО
	Виды работ

	
	
	
	ремонт внутридомовых инженерных систем
	 
	ремонт крыши
	разработка
проектной документации
	услуги
по строительному контролю

	
	
	
	электроснабжение
	теплоснабжение
	газоснабжение
	горячее водоснабжение
	холодное водоснабжение
	водоотведение
	
	
	

	
	
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	кв. м.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по поселению:
	15 616 596,00
	2 690 000,0
	2 750 000,00
	0,00
	0,00
	1 910 000,00
	1 910 000,00
	1 707,00
	5 500 000,0
	540 732,00
	315 864,00

	Итого 2020 год
	5 033 474,00
	890 000,00
	750 000,00
	0,00
	0,00
	570 000,00
	570 000,00
	382,00
	2 000 000,0
	151 182,00
	102 292,00

	1
	г. Инсар, ул. Советская, д. 8
	879 134,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	41 586,00
	17 548,00

	2
	г. Инсар, ул. Советская, д. 64
	885 750,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	48 202,00
	17 548,00

	3
	г. Инсар, ул. Советская, д. 78
	2 049 788,00
	 
	 
	 
	 отсут.
	 
	 
	382,00
	2 000 000,0
	6 988,00
	42 800,00

	4
	г. Инсар, ул. Чернышевского, д. 5А
	1 218 802,00
	390 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	250 000,00
	250 000,00
	 
	 
	54 406,00
	24 396,00

	Итого 2021 год
	3 492 115,00
	900 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	670 000,00
	670 000,00
	0,00
	0,00
	182 779,00
	69 336,00

	1
	г. Инсар, пер. Фабричный, д. 3
	879 260,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	41 712,00
	17 548,00

	2
	г. Инсар, ул. Фролова, д. 37
	885 250,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	47 702,00
	17 548,00

	3
	г. Инсар, ул. Красноармейская, д. 5
	1 727 605,00
	400 000,00
	500 000,00
	 
	отсут.
	350 000,00
	350 000,00
	 
	 
	93 365,00
	34 240,00

	Итого 2022 год:
	7 091 007,00
	900 000,00
	1 000 000,00
	0,00
	0,00
	670 000,00
	670 000,00
	1 325,00
	3 500 000,0
	206 771,00
	144 236,00

	1
	г. Инсар, ул. Красноармейская, д. 9
	5 314 628,00
	400 000,00
	500 000,00
	 
	отсут.
	350 000,00
	350 000,00
	1 325,00
	3 500 000,0
	105 488,00
	109 140,00

	2
	г. Инсар, ул. Советская, д. 80
	885 857,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	48 309,00
	17 548,00

	3
	г. Инсар, ул. Ленина, д. 52А
	890 522,00
	250 000,00
	250 000,00
	 
	отсут.
	160 000,00
	160 000,00
	 
	 
	52 974,00
	17 548,00


