Республика Мордовия

Инсарский  муниципальный район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

с.Сиалеевская Пятина
от  02 марта 2020 года                                                                                  №14
О мерах по предупреждению возникновения

чрезвычайных ситуаций в период весеннего 

паводка 2020 года на территории Сиалеевско-

Пятинского сельского поселения
Во исполнении Федерального закона от 21 июля 1997г., № 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от 07.04.2016 №20 «О приеме части полномочий Инсарского муниципального района по вопросам организации  и  осуществлению мероприятий по защите населения   и территории поселения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска вод весеннего паводка 2020  года на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Для организации работ по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения создать оперативную группу по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения, согласно приложению №1; 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, согласно приложению №2;

3. Проверить наличие и исправность средств оповещении и информировании населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения;

4. Заместителю главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Вандышевой М.М.:

- В целях своевременной эвакуации при  возникновении чрезвычайной ситуации жителей попавших в зону затопления паводковых вод составить до 12 марта 2020 года  списки жителей  проживающих и находившихся  в предполагаемой зоне затопления паводковых вод и предоставить в МКУ «ЕДДС Инсарского МР»;

- составить списки о гражданах пожилого возраста и инвалидов,  о детях до 14 лет, беременных женщин, подпадающих в зону затопления паводковых  вод;

- подготовить и опубликовать в Информационном бюллетене Сиалеевско-Пятинского сельского поселения информацию о мерах безопасности населения в период весеннего паводка, безопасности гидротехнических сооружений и прилегающих объектов, необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка;

5. Определить местом для эвакуации людей из зоны затопления и их размещение в Сиалеевско-Пятинском сельском Доме культуры.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

Глава Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения                                                       В.Д.Пиксаев
                                                                   Приложение № 1


                                                                    к постановлению Сиалеевско-

                                                                                Пятинского сельского поселения

                                                                                Инсарского муниципального  района
                                                                                от 02.03.2020 г. №13
С О С Т А В

оперативной группы по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения

 - Пиксаев В.Д..- руководитель группы, глава Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Вандышева М.М. – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

 - Янкина Е.В.  – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Смывина С.В. – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Гречухина Т.Н.- – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;
- Филина Е.И. – библиотекарь с.Сиалеевская Пятина (по согласованию).
                                            Приложение № 2


                                                                                    к постановлению Сиалеевско-

                                                                                                Пятинского сельского поселения

                                                                                                Инсарского муниципального  района
                                                                                                от 02.03.2020 г. №13
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

направленных на снижение последствий весеннего 
половодья и паводков на территории Сиалеевско-Пятинского 
сельского поселения на 2020 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Исполнители

	1
	Создать оперативную группу для координации работы по проведению необходимых противопаводковых мероприятий и оповещению населения
	до 03.03.2020 г.
	Руководитель оперативной группы

	2
	Усилить наблюдения за водными объектами в предпаводковый период
	Весь период паводка
	Оперативная  группа

	3
	Составление плана основных противопаводковых мероприятий
	До 07.03.2020г.
	Глава поселения
	

	4
	Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка
	Весь период паводка
	Совет депутатов,

Глава поселения, оперативная группа

	5
	Информировать население и МКУ «ЕДДС Инсарского МР» о складывающейся паводковой обстановке
	Весь период паводка
	Оперативная  группа

	6
	Определить временное место пребывания эвакуируемого населения и содержания домашнего скота в период половодья
	до 13.03.2020г.
	Глава

	7
	При необходимости организовать круглосуточное дежурство  в Администрации  поселения
	В период весеннего паводка
	Глава , оперативная  группа

	8
	Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения
	Постоянно
	Глава


ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов и улиц Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка
с.Сиалеевская Пятина

1. Мастерские ИП Пикаев;    молочный  Комплекс на  1000  гол.
2. ул.Садовая
3. часть ул.Пролетарская
4. часть ул.Первомайская
5. часть ул.Гагарина
6. часть ул.Социалистическая
с. Кашаево
1. часть ул.Ленина

с.Нижняя Вязера
 1. Часть ул.Центральная
