ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ
Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия

Является официальным печатным

изданием Сиалеевско-Пятинского сельского

поселения Инсарского муниципального

района Республики Мордовия

от 02.03.2020 г.                                                                       №7

Республика Мордовия

Инсарский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

с.Сиалеевская Пятина

от  02 марта 2020 года                               №14

О мерах по предупреждению возникновения

чрезвычайных ситуаций в период весеннего

паводка 2020 года на территории Сиалеевско-

Пятинского сельского поселения

Во исполнении Федерального закона от 21 июля 1997г., № 117- ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета депутатов Сиалеевско-Пятинского сельского поселения от 07.04.2016 №20 «О приеме части полномочий Инсарского муниципального района по вопросам организации  и  осуществлению мероприятий по защите населения   и территории поселения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска вод весеннего паводка 2020  года на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Для организации работ по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения создать оперативную группу по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения, согласно приложению №1;

2. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения, согласно приложению №2;

3. Проверить наличие и исправность средств оповещении и информировании населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения;

4. Заместителю главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Вандышевой М.М.:

- В целях своевременной эвакуации при  возникновении чрезвычайной ситуации жителей попавших в зону затопления паводковых вод составить до 12 марта 2020 года  списки жителей  проживающих и находившихся  в предполагаемой зоне затопления паводковых вод и предоставить в МКУ «ЕДДС Инсарского МР»;

- составить списки о гражданах пожилого возраста и инвалидов,  о детях до 14 лет, беременных женщин, подпадающих в зону затопления паводковых  вод;

- подготовить и опубликовать в Информационном бюллетене Сиалеевско-Пятинского сельского поселения информацию о мерах безопасности населения в период весеннего паводка, безопасности гидротехнических сооружений и прилегающих объектов, необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период весеннего паводка;

5. Определить местом для эвакуации людей из зоны затопления и их размещение в Сиалеевско-Пятинском сельском Доме культуры.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения                                                 В.Д.Пиксаев

Приложение № 1

к постановлению Сиалеевско-

Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального  района

от 02.03.2020 г. №14

С О С Т А В

оперативной группы по проведению весеннего паводка на территории сельского поселения

- Пиксаев В.Д..- руководитель группы, глава Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

- Вандышева М.М. – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Янкина Е.В.  – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Смывина С.В. – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Гречухина Т.Н.- – заместитель главы администрации Сиалеевско-Пятинского сельского поселения;

- Филина Е.И. – библиотекарь с.Сиалеевская Пятина (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению Сиалеевско-

Пятинского сельского поселения

Инсарского муниципального  района

от 02.03.2020 г. №13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

направленных на снижение последствий весеннего

половодья и паводков на территории Сиалеевско-Пятинского

сельского поселения на 2020 год

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  |  | Сроки исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Создать оперативную группу для координации работы по проведению необходимых противопаводковых мероприятий и оповещению населения |  |  | до 03.03.2020 г. |  | Руководитель оперативной группы |  |
| 2 |  | Усилить наблюдения за водными объектами в предпаводковый период |  |  | Весь период паводка |  | Оперативная группа |  |
| 3 |  | Составление плана основных противопаводковых мероприятий | До 07.03.2020г. |  | Глава поселения |  |  |  |
| 4 |  | Проведение разъяснительной работы среди населения по организованному проведению весеннего паводка |  |  | Весь период паводка |  | Совет депутатов, Глава поселения, оперативная группа |  |
| 5 |  | Информировать население и МКУ «ЕДДС Инсарского МР» о складывающейся паводковой обстановке |  |  | Весь период паводка |  | Оперативная группа |  |
| 6 |  | Определить временное место пребывания эвакуируемого населения и содержания домашнего скота в период половодья |  |  | до 13.03.2020г. |  | Глава |  |
| 7 |  | При необходимости организовать круглосуточное дежурство в Администрации поселения |  |  | В период весеннего паводка |  | Глава , оперативная группа |  |
| 8 |  | Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения о чрезвычайных ситуациях на территории Сиалеевско-Пятинского сельского поселения |  |  | Постоянно |  | Глава |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов и улиц Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия, находящихся в предполагаемой зоне подтопления в период весеннего паводка

с.Сиалеевская Пятина

- Мастерские ИП Пикаев;    молочный  Комплекс на  1000  гол.

- ул.Садовая

- часть ул.Пролетарская

- часть ул.Первомайская

- часть ул.Гагарина

- часть ул.Социалистическая

с. Кашаево

1. часть ул.Ленина

с.Нижняя Вязера

1. Часть ул.Центральная

Информационный бюллетень Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района  №7, от  02.03. 2020 г.

Учредитель: Администрация Сиалеевско-Пятинского сельского поселения Инсарского муниципального района

Гл.редактор: В.Д.Пиксаев

Цена «Бесплатно»

Тираж 5 экз.