АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНСАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Инсар

от 19.04.2022 г. 28.01.2021 г.                                                                                № 118 18

О внесении изменений в постановление

администрации Инсарского муниципального

района от 03.03.2020 г. № 58

В соответствии с Уставом Инсарского муниципального района, Администрация Инсарского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Инсарского муниципального района от 03.03.2020 г. № 58 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия» следующие изменения:

приложения №1, № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложений № 1, № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Капкаева Р.Х. – заместителя главы - начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района.

Глава Инсарского

муниципального района                                                                   Х.Ш.Якуббаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 19.04.2022 г. № 11828.01.2021 г.   № 18

Приложение №1

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 03.03.2020 г. № 58

План
по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия

Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, назначение объекта | Мощность объекта, площадь Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. руб., по состоянию на 1 января 2020 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Администрация Инсарского муниципального района, строительство сетей водоснабжения в с. Лухменский Майдан, коммунально-бытовой | Водопроводные сети протяженностью 1095 м (1320,9 тыс. рублей | 2014-2019г., 100% | нет | Соглашение на поддержку мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры от 15.05.2018г. №89624000-1-2018-002 | 1320,9 тыс. рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2023 |
| 2 | Администрация Инсарского муниципального района, автомобильная дорога на улицах Пролетарская и Коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района, объект транспортной инфраструктуры | Протяженность дороги 2300м., (19700 тыс. рублей) | 2018-2024г., 10% | нет | Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 4100 тыс. рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2024 |
| 3 | Администрация Инсарского муниципального района, водоснабжение села Мордовская Паевка Инсарского муниципального района, коммунально-бытовой | Водопроводные сети протяженностью 1200 м (1420тыс. рублей) | 2018-2021г., 40% | нет | Соглашение на поддержку мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры от 15.05.2018 г. №896240001-1-2018-002 | 700 тыс.рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2022 |
| 4 | Администрация Инсарского муниципального района, Переезд через реку Инсарка на ул.Заречная в с.МордПаевка, объект транспортной инфраструктуры | Длина переезда 18м, (98,741 тыс.рублей) | 2016-2017г., 100% | нет | Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 98,741 тыс.рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2024 |
| 5 | Администрация Инсарского муниципального района, переезд через ручей Сандоляй на улице Ленина в с.Арбузовка, объект транспортной инфраструктуры | Длина переезда 16м, (98,774 тыс.рублей) | 2016-2017г., 100% | нет | Постановление администрации Инсарского муниципального района от 09.12.2015г. № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Инсарском муниципальном районе на 2016-2021 годы» | 98,774 тыс.рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2023 |
| 6 | Администрация Инсарского муниципального района, строительство сетей водоснабжения в с. Верхняя Лухма, коммунально-бытовой | Водопроводные сети протяженностью 1830 м (1527тыс. рублей) | 2018-2021г., 5% | нет | Соглашение на поддержку мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры от 06.04.2016г. №6 | 49,970 тыс.рублей | Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 2022 |

Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершённости строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VII Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную собственность Республики Мордовия

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел VIII Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 19.04.2022 г. № 118

Приложение №2

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 03.03.2020 г. № 58

План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней в Инсарском муниципальном районе Республики Мордовия

| № п/п | Наименование объекта незавершенного строительства | Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в с. Лухменский Майдан | Регистрация объекта | Капкаев Р.Х. – заместитель главы - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2023г. |
| 2 | Автомобильная дорога на улицах Пролетарская и Коммунистическая в с. Сиалеевская Пятина Инсарского муниципального района | Завершение строительства, регистрация | Капкаев Р.Х. – заместитель главы - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2023г. |
| 3 | Водоснабжение села Мордовская Паевка Инсарского муниципального района | Завершение строительства, регистрация | Капкаев Р.Х. – заместитель глав - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2022г. |
| 4 | Переезд через реку Инсарка на ул.Заречная в с.МордПаевка | Регистрация объекта | Капкаев Р.Х. – заместитель главы - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2024г. |
| 5 | Переезд через ручей Сандоляй на улице Ленина в с.Арбузовка | Регистрация объекта | Капкаев Р.Х. – заместитель главы - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2023г. |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Верхняя Лухма | Завершение строительства, регистрация | Капкаев Р.Х. – заместитель главы - начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района Урсова О.А. – заместитель начальника, заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района | 2023г. |