	Приложение 2

Перечень

основных Программных  мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Русско-Паевского сельского поселения  муниципального района   Республики Мордовии» на 2016-2020 г.г».



	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации (годы)
	 Источники финансирования
	Планируемый объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе по годам:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2016      
	2017
	2018
	2019
	2020



	Раздел I : Укрепление материально-технической базы объектов культуры

	1
	 Реконструкция крыши здания Дома культуры с.Русская Паевка
	2016 г.
	
	1 550,0
	1 550,0
	
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	1 500,0
	1 550,0
	
	
	
	

	
	
	
	 Муниципальной бюджет 
	50,0
	50,0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Капитальный ремонт крыши здания клуба 
д. Кульмеж
	2018 г
	
	340,0
	 
	
	340,0
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет
	300,0
	 
	
	300,0
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет 
	40,0
	 
	
	40,0
	
	

	3
	Замена окон на стеклопакеты в ДК с. Русская Паевка
	2017-2018 гг
	
	150,0
	
	70,0
	80,0
	
	

	
	
	
	 Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Муниципальный бюджет
	150,0
	
	70,0
	80,0
	
	

	4
	Устройство натяжного потолка в зрительном здании ДК с. Русская Паевка
	2017 г
	
	50,0
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	 Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Муниципальный бюджет
	50,0
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Замена окон в здании клуба д.Кульмеж


	2019 г.
	
	120,0
	 
	 
	
	120
	

	
	
	
	Республиканский бюджет 
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет 
	120,0
	
	
	
	120
	
	

	6
	Капитальный ремонт  полов в ДК с. Русская Паевка 
	2020 г.
	
	100,0
	 
	
	
	
	100,0

	
	
	
	Республиканский бюджет 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет 
	100,0
	
	 
	
	
	100,0

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Республиканский бюджет 
	1800
	1500
	
	300
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет 
	510
	50
	120
	120
	120
	100

	
	
	
	Итого по I разделу
	2310
	1550
	120
	420
	120
	100

	Раздел II. Техническое оснащение учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами

	1
	Приобретение световой аппаратуры для зрительного зала ДК с. Русская Паевка 
	2017 г.
	  
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет 
	50,0
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-Компьютерная техника
	2016 г.
	
	30,0
	30,0
	
	
	
	

	3
	-Цифровой фотоаппарат 
	2016 г.
	
	5,0


	5,0

	
	
	
	

	4
	Приобретение сценических костюмов 
	2016-2020 гг
	Муниципальный  бюджет 


	110,0


	30,0

	
	30,0
	30,0
	20,0

	5
	Приобретение мебели 
	2017-2020 гг
	Муниципальный бюджет
	100,0 
	
	60,0
	
	 
	40,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет
	295
	65
	110
	30
	30
	60

	
	
	
	Итого по II разделу
	295
	65
	110
	30
	30
	60

	
	
	
	Республиканский бюджет
	1 800,0
	1 500
	
	300
	
	

	
	
	
	Муниципальный бюджет
	805,0
	115,0
	230,0
	150,0
	150,0
	160,0

	
	
	
	Всего:


	2 605,0
	1 615,0
	230,0
	450,0
	150,0
	160,0


